## Slide 1: Modelos de Desarrollo de Software
Lic. Santiago Rodríguez Paniagua. (2014)

## Slide 2: Modelo Secuencial Lineal
Llamado algunas veces el ciclo de vida básico o modelo en cascada, es el paradigma más antiguo y más extensamente utilizado en la ingeniería del Software.
Diseño
Código
Prueba
Análisis

## Slide 3: Modelo de Construcción de Prototipos
Cuando el cliente tiene una necesidad legitima pero está desorientado sobre los detalles, el primer paso es desarrollar un prototipo.
Construir /
Revisar la
Maqueta
El Cliente
Aprueba
La Maqueta
Escuchar al
Cliente

## Slide 4: (DRA) Desarrollo Rápido de Aplicaciones
Es una adaptación a “Alta Velocidad” del modelo secuencial lineal en el que se logra el desarrollo rápido en equipos utilizando una construcción basada en componentes integrables entre sí.
Equipo #1
Modelado de Datos
Modelado de Procesos
Gen. de Aplic.
Modelado de Gestión
Pruebas y Entrega
Equipo #2
Modelado de Datos
Modelado de Procesos
Gen. de Aplic.
Modelado de Gestión
Pruebas y Entrega
Equipo #3
Modelado de Datos
Modelado de Procesos
Gen. de Aplic.
Modelado de Gestión
Pruebas y Entrega

## Slide 5: (DRA) Desarrollo Rápido de Aplicaciones #2
Rapid application development (RAD), es un proceso de desarrollo de software, desarrollado inicialmente por James Martin en 1980.
El método comprende el desarrollo interactivo, la construcción de prototipos y el uso de utilidades CASE (Computer Aided Software Engineering).

## Slide 6: Modelo Iterativo e Incremental (2)
Las actividades se encadenan en una mini-cascada con un alcance limitado por los objetivos de la iteración
Análisis
Diseño
Codific.
Pruebas e
Integración
n veces
Requerimientos
Análisis y Diseño
Implementación
Pruebas
Evaluación
Cada iteración produce un producto ejecutable

## Slide 7: Modelo Iterativo e Incremental
El ciclo de vida iterativo se basa en la evolución de prototipos ejecutables que se muestran a los usuarios y clientes.
En el ciclo de vida iterativo a cada iteración se reproduce el ciclo de vida en cascada a menor escala.
Los objetivos de una iteración se establecen en función de la evaluación de las iteraciones precedentes
Notes: El proceso propuesto tiene mucho en común con el modelo de proceso propuesto por Barry Bohem en 1988: “El modelo espiral”. Los cuadrantes de la espiral son:
Determinar objetivos, alternativas y restricciones
Evaluar alternativas, identificar y resolver riesgos, construir proptotipos
Desarrollo y verificación del producto
Planificación de las siguientes fases